Proposta de Prestação de Serviços

Modernização e Otimização do Site MIB (Mangueiras de Incêndio Brasil)

Versão 2.0

Cliente: Flávio Jesus

Plataforma/Origem: Site Corporativo

Data: 24 de agosto de 2025

Validade: 30 dias

Resumo Executivo

Esta proposta apresenta uma solução focada e objetiva para modernização pontual do site da MIB - Mangueiras de Incêndio Brasil. Diferente de uma reestruturação completa, este projeto visa melhorias específicas em páginas selecionadas, mantendo a estrutura atual do site mas implementando melhorias modernas de PHP, HTML5 semântico e SEO.

O escopo reduzido permite uma implementação mais rápida e econômica, focando nas páginas de maior impacto para o negócio e nas melhorias técnicas essenciais para performance e posicionamento nos motores de busca.

Principais Benefícios

- Modernização Técnica: Atualização do PHP e implementação de melhores práticas

- HTML5 Semântico: Estrutura moderna e acessível

- SEO Otimizado: Melhorias específicas para posicionamento

- Funcionalidades Novas: Pesquisa de produtos e informações sobre cookies

- Manutenção Facilitada: Código organizado e documentado

Diferenciais da Proposta

Experiência Comprovada

Mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de soluções tecnológicas, com especialização em modernização de sistemas legados, arquitetura de software e otimização de performance. Histórico comprovado de projetos entregues para diversos setores, incluindo bancário (XP Investimentos, Bradesco), varejo, saúde e entretenimento, com foco em soluções escaláveis e de alta disponibilidade.

Como Engenheira de Software certificada pela Microsoft (MCP ID: 6034532), possuo expertise técnica sólida em múltiplas tecnologias e metodologias ágeis, garantindo entregas de qualidade dentro dos prazos estabelecidos. Experiência recente inclui projetos de migração de sistemas legados para arquiteturas modernas na Mottu e Sciensa/Crefisa, com resultados comprovados de melhoria de performance e confiabilidade.

Tecnologias Modernas

Utilização de stack tecnológico atualizado e robusto, garantindo:

- Performance: Implementação de sistema de cache multicamadas (Redis/Memcached) com redução de até 70% no tempo de resposta

- Segurança: Correção de vulnerabilidades críticas identificadas (SQL Injection, XSS, CSRF) e implementação de melhores práticas

- Escalabilidade: Arquitetura MVC moderna preparada para crescimento e futuras expansões

- Manutenibilidade: Reestruturação de código com padrões SOLID e documentação completa

Metodologia Ágil

- Desenvolvimento iterativo com entregas parciais semanais

- Feedback contínuo e ajustes durante o processo de modernização

- Comunicação transparente através de relatórios de progresso regulares

- Aplicação de metodologias Scrum, TDD e BDD para garantia de qualidade

- Documentação técnica completa e treinamento para equipe interna

Garantias e Suporte

- 90 dias de garantia pós-entrega para correção de bugs

- 60 dias de suporte para dúvidas e ajustes menores

- Documentação técnica detalhada e manual de manutenção

- Treinamento para uso e manutenção básica da nova arquitetura

- Monitoramento pós-implantação para validação de performance

Escopo Detalhado da Solução

Página Principal (Home - index.php)

Melhorias Especificas

- Menu de Navegação: Reestruturação com HTML5 semântico e melhor usabilidade

- Integração WhatsApp: Implementação de botão flutuante otimizado

- Formulário de Contato: Modernização com validação robusta e design responsivo

- Informações de Cookies: Implementação de banner de consentimento conforme LGPD

- Rodapé: Reestruturação com informações organizadas e links otimizados

Páginas de Conteudo Simples do Site

- Empresa

- Novidades

- Contato (Unificando o contato do Site)

Páginas de Conteúdo Técnico (10 páginas)

- informacao-tecnica-luminarias-de-emergencia.php

- informacoes-tecnicas-mangueiras.php

- dicas-de-cuidado-mangueira-de-incendio.php

- fabricantes-de-mangueira-de-incendio-em-sao-paulo.php

- 3-mangueiras-de-incendio-certificada.php

- mangueiras-de-incendio-na-grande-sp.php

- mangueiras-de-incendio-para-area-residencial.php

- validade-da-mangueira-de-incendio.php

- inspecao-de-equipamento-de-combante-a-incendio.php

- mangueira-de-incendio-para-condominio.php

Nota: Elencamos as 10 primeiras páginas, do menu “Informações técnicas”. Apenas de carater informativo, mas elas podem ser mudadas de acordo com a necessidade.

Melhorias Aplicadas em Todas as Páginas:

- Atualização para PHP 8.2+ com melhores práticas

- Estrutura HTML5 semântica com tags apropriadas

- Meta tags otimizadas e únicas para cada página

- Breadcrumbs estruturados

- Schema.org para melhor indexação

- Otimização de performance com lazy loading

- Responsividade aprimorada

Funcionalidades Novas

Banner de Cookies (LGPD)

- Notificação de uso de cookies

- Opções de aceitar/recusar

- Política de privacidade integrada

- Armazenamento de preferências

- Design não intrusivo

WhatsApp Otimizado

- Botão flutuante responsivo

- Mensagem pré-definida personalizada

- Horário de funcionamento

- Design moderno e atrativo

Modernização PHP

- Atualização para PHP 8.2+ com sintaxe moderna

- Sanitização de dados em todos os formulários

- Comandos para consultas de banco

- Tratamento de erros robusto

- Autoloading de classes quando necessário

HTML5 Semântico

- Tags semânticas: <header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <aside>, <footer>

- Estrutura de headings otimizada (H1, H2, H3)

- Atributos de acessibilidade (alt, aria-labels)

- Microdata para dados estruturados

Otimizações de SEO

- Meta tags únicas para cada página

- Títulos otimizados sem duplicação

- Descriptions personalizadas baseadas no conteúdo

- Canonical URLs para evitar conteúdo duplicado

- Schema.org para produtos e organização

- Open Graph para redes sociais

Performance

- Lazy loading para imagens

- Minificação de CSS e JS críticos

- Compressão de imagens

- Cache headers otimizados

- Eliminação de recursos desnecessários

Investimento

| Esforço em dias: | 15 dias |
| --- | --- |
| Valor da entrega | R$ 4.000,00 |

Formas de Pagamento

Na entrega após teste final antes do deploy

O que está Incluído

- Modernização de 14 páginas específicas conforme escopo definido

- Atualização PHP 8.2+ com melhores práticas de segurança

- HTML5 semântico em todas as páginas incluídas

- SEO otimizado com meta tags únicas e dados estruturados

- Banner de cookies conforme LGPD

- WhatsApp otimizado com design moderno

- Testes completos de funcionalidade e responsividade

- Deploy assistido com backup de segurança

- 30 dias de garantia para correção de bugs

- Documentação básica das melhorias implementadas

- Suporte de 15 dias para dúvidas pós-entrega

O que NÃO está Incluído

- Hospedagem e domínio (mantém configuração atual)

- Novas funcionalidades não existentes no sistema atual

- Integrações com sistemas externos não especificadas

- Manutenção evolutiva após período de garantia

- Customizações adicionais solicitadas após aprovação do escopo

- Migração de dados de sistemas externos (se aplicável)

- Treinamentos avançados ou presenciais

Termos e Condições

Condições Gerais

- Validade da Proposta: 30 dias corridos a partir da data de envio

- Início dos Trabalhos: Após assinatura do contrato

- Prazo de Entrega: 32 dias úteis conforme cronograma, sujeito a aprovações e feedbacks do cliente

- Alterações de Escopo: Mudanças no escopo original serão orçadas separadamente mediante análise de impacto

Responsabilidades do Cliente

- Acesso ao Sistema: Fornecer acesso completo ao código fonte, banco de dados e servidor atual

- Backup de Segurança: Realizar backup completo antes do início dos trabalhos (orientação será fornecida)

- Informações Técnicas: Disponibilizar documentação existente, credenciais e informações sobre integrações

- Participação Ativa: Participar das reuniões de alinhamento e validação conforme cronograma

- Testes e Feedback: Realizar testes no ambiente de homologação e fornecer feedback nos prazos estabelecidos

- Aprovação de Entregas: Aprovar entregas parciais para continuidade do projeto

- Ambiente de Produção: Manter ambiente de produção acessível para deploy final

Responsabilidades do Prestador

- Modernização Completa: Desenvolver a solução conforme especificações e cronograma aprovados

- Comunicação Regular: Manter comunicação constante sobre progresso através de relatórios e reuniões

- Qualidade Técnica: Entregar código seguindo melhores práticas e padrões de qualidade

- Documentação: Fornecer documentação técnica completa da nova arquitetura

- Suporte Pós-Entrega: Fornecer suporte durante período de garantia conforme especificado

- Confidencialidade: Manter absoluta confidencialidade sobre informações e dados do cliente

- Backup e Rollback: Manter estratégia de rollback preparada durante todo o processo

Propriedade Intelectual

- Código Modernizado: Todo o código desenvolvido será de propriedade exclusiva do cliente

- Bibliotecas de Terceiros: Frameworks e bibliotecas mantêm suas licenças originais (open source)

- Metodologias e Conhecimento: Técnicas e metodologias aplicadas permanecem com o prestador

- Documentação: Toda documentação técnica criada será de propriedade do cliente

Garantia e Suporte

- Garantia de Funcionamento: 90 dias para correção de bugs relacionados à modernização

- Suporte Técnico: 60 dias para esclarecimento de dúvidas sobre nova arquitetura

- Exclusões da Garantia: Problemas causados por modificações não autorizadas ou falhas de infraestrutura

- Manutenção Evolutiva: Novos desenvolvimentos podem ser contratados separadamente com desconto de 15%

Observações Importantes

Compatibilidade e Migração

A modernização será realizada mantendo total compatibilidade com a hospedagem atual e preservando todas as funcionalidades existentes. O processo de migração foi planejado para minimizar riscos e permitir rollback imediato se necessário.

Manutenção da Identidade Visual

O projeto foca na modernização técnica mantendo a identidade visual atual. Pequenos ajustes de layout podem ser necessários para compatibilidade com Bootstrap 5, mas a aparência geral será preservada.

Escalabilidade Futura

A nova arquitetura MVC moderna facilitará futuras expansões e melhorias. Funcionalidades como painel administrativo, sistema de produtos avançado ou integrações com ERPs podem ser implementadas com facilidade sobre a base modernizada.

Compliance e Segurança

Todas as correções de segurança seguem as diretrizes OWASP e melhores práticas da indústria. O sistema modernizado estará em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados de formulários.

Monitoramento e Performance

Após a modernização, o sistema contará com ferramentas de monitoramento que permitirão acompanhar performance, erros e métricas de uso, facilitando a manutenção proativa.

Suporte Pós-Modernização

Durante o período de garantia, qualquer problema relacionado à modernização será corrigido sem custo adicional. Para desenvolvimentos futuros, será oferecido desconto de 15% considerando o conhecimento já adquirido sobre o sistema.

Próximos Passos

- Análise da Proposta: Revisão detalhada e esclarecimento de dúvidas técnicas ou comerciais

- Aprovação: Confirmação do escopo, cronograma e condições comerciais

- Contrato: Formalização do acordo com termos e condições detalhados

- Kickoff: Início imediato dos trabalhos com acesso ao ambiente atual

Cronograma de Aprovação Sugerido

- Dia 1: Aprovação e assinatura do contrato

- Dia 2: Apresentação do cronograma de subida para homologação e testes

- Dia 4 em diante: Subidas para homologação e testes

- Dia 15: Aprovação final e Deploy em Produção

Anexos Técnicos

Resumo dos Problemas Críticos Identificados

- Segurança: 5 vulnerabilidades críticas (SQL Injection, XSS, CSRF, includes inseguros, email não autenticado)

- Estrutura: 200+ arquivos em estrutura flat, 8.747 estilos inline, código duplicado massivo

- Performance: Ausência de cache, assets não otimizados, consultas não otimizadas

- SEO: 19 títulos duplicados, meta descriptions genéricas, ausência de dados estruturados

- Manutenibilidade: Bootstrap desatualizado (2014), dependências obsoletas, documentação inexistente

Benefícios Quantificados Esperados

- Performance: Redução de 70% no tempo de carregamento

- SEO: Correção de 19 problemas críticos identificados

- Segurança: Eliminação de 5 vulnerabilidades críticas

- Manutenibilidade: Redução de 60% no tempo de manutenção

- Escalabilidade: Arquitetura preparada para 10x o tráfego atual

Tecnologias e Versões

- PHP: Migração para 8.2+ (da versão atual não especificada)

- Bootstrap: Atualização de 3.3.1 (2014) para 5.3 (2024)

- Cache: Implementação de Redis ou file-based como fallback

- Email: Migração de mail() para PHPMailer com SMTP

- Templates: Implementação de Twig 3.x para separação de lógica