Proposta de Prestação de Serviços

Modernização e Otimização do Site MIB (Mangueiras de Incêndio Brasil)

Cliente: Flávio Jesus

Plataforma/Origem: Site Corporativo

Data: 17 de agosto de 2025

Validade: 30 dias

Resumo Executivo

Este documento apresenta uma proposta técnica e comercial para a modernização completa do site da MIB - Mangueiras de Incêndio Brasil. Após análise detalhada do código atual, identificamos oportunidades significativas de melhoria que resultarão em melhor performance, SEO otimizado, segurança robusta e experiência do usuário aprimorada.

A solução proposta visa transformar o site atual em uma plataforma moderna, segura e escalável através de uma abordagem estruturada que mantém PHP como tecnologia base, mas implementa práticas modernas de desenvolvimento, arquitetura MVC e otimizações avançadas de performance.

Principais Benefícios

- Segurança Robusta: Implementação de proteções contra vulnerabilidades críticas identificadas

- Performance Superior: Sistema de cache multicamadas e otimizações que reduzirão tempo de carregamento em até 70%

- SEO Otimizado: Correção de 19 títulos duplicados e implementação de meta tags dinâmicas

- Manutenibilidade: Reestruturação de 200+ arquivos em arquitetura organizada e escalável

- Experiência do Usuário: Interface responsiva moderna e formulários unificados

Diferenciais da Proposta

Experiência Comprovada

Mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de soluções tecnológicas, com especialização em modernização de sistemas legados, arquitetura de software e otimização de performance. Histórico comprovado de projetos entregues para diversos setores, incluindo bancário (XP Investimentos, Bradesco), varejo, saúde e entretenimento, com foco em soluções escaláveis e de alta disponibilidade.

Como Engenheira de Software certificada pela Microsoft (MCP ID: 6034532), possuo expertise técnica sólida em múltiplas tecnologias e metodologias ágeis, garantindo entregas de qualidade dentro dos prazos estabelecidos. Experiência recente inclui projetos de migração de sistemas legados para arquiteturas modernas na Mottu e Sciensa/Crefisa, com resultados comprovados de melhoria de performance e confiabilidade.

Tecnologias Modernas

Utilização de stack tecnológico atualizado e robusto, garantindo:

- Performance: Implementação de sistema de cache multicamadas (Redis/Memcached) com redução de até 70% no tempo de resposta

- Segurança: Correção de vulnerabilidades críticas identificadas (SQL Injection, XSS, CSRF) e implementação de melhores práticas

- Escalabilidade: Arquitetura MVC moderna preparada para crescimento e futuras expansões

- Manutenibilidade: Reestruturação de código com padrões SOLID e documentação completa

Metodologia Ágil

- Desenvolvimento iterativo com entregas parciais semanais

- Feedback contínuo e ajustes durante o processo de modernização

- Comunicação transparente através de relatórios de progresso regulares

- Aplicação de metodologias Scrum, TDD e BDD para garantia de qualidade

- Documentação técnica completa e treinamento para equipe interna

Garantias e Suporte

- 90 dias de garantia pós-entrega para correção de bugs

- 60 dias de suporte para dúvidas e ajustes menores

- Documentação técnica detalhada e manual de manutenção

- Treinamento para uso e manutenção básica da nova arquitetura

- Monitoramento pós-implantação para validação de performance

Escopo Detalhado da Solução

Problemas Críticos Identificados e Soluções

Segurança e Vulnerabilidades

Problemas Atuais:

- Uso direto de $_POST sem sanitização ou validação

- Ausência de proteção CSRF nos formulários

- Função mail() nativa sem autenticação SMTP

- Includes sem verificação de existência de arquivos

- Sem escape de dados para prevenção de XSS

Soluções Implementadas:

- Sistema completo de sanitização e validação de dados de entrada

- Implementação de tokens CSRF em todos os formulários

- Migração para PHPMailer com autenticação SMTP segura

- Verificação de segurança em todos os includes e requires

- Escape automático de dados para prevenção de ataques XSS

- Implementação de logs de auditoria para ações críticas

Reestruturação Arquitetural

Problema Atual: 200+ arquivos PHP na raiz do projeto (estrutura flat)

Solução: Implementação de arquitetura MVC moderna com organização modular:

- Separação clara entre Controllers, Models e Views

- Implementação de sistema de roteamento moderno

- Estrutura de diretórios escalável e organizacional

- Autoloading de classes com Composer

- Namespace adequado para todas as classes

Otimização de Performance

Problemas Atuais:

- Ausência total de sistema de cache

- Imagens não otimizadas

- CSS e JS não minificados

- Múltiplas requisições desnecessárias

Soluções de Performance:

- Sistema de Cache Multicamadas:

  - Cache de página completa para conteúdo estático (24h TTL)

  - Cache de fragmentos para componentes reutilizáveis

  - Cache de consultas de banco de dados

  - Implementação com Redis para máxima performance

- Otimização de Assets:

  - Minificação automática de CSS e JavaScript

  - Compressão e otimização de imagens

  - Implementação de lazy loading para imagens

  - Configuração de compressão GZIP no servidor

Correção de SEO

Problemas Atuais:

- 19 títulos duplicados entre páginas

- Meta descriptions genéricas e repetitivas

- Ausência de dados estruturados (Schema.org)

- Sem canonical URLs

Soluções de SEO:

- Sistema dinâmico de meta tags baseado em conteúdo

- Implementação de dados estruturados (Schema.org) para produtos

- Geração automática de canonical URLs

- Otimização de estrutura de headings (H1, H2, H3)

- Sitemap.xml dinâmico e atualizado automaticamente

- Implementação de breadcrumbs estruturados

Funcionalidades Principais

Sistema de Formulários Unificado

Problema Atual: 5 formulários diferentes com inconsistências

Solução: Componente único reutilizável com:

- Validação client-side e server-side

- Proteção CSRF integrada

- Sanitização automática de dados

- Templates responsivos consistentes

- Sistema de notificações de sucesso/erro

- Integração com sistema de email robusto

Gestão de Conteúdo Otimizada

- Sistema de templates Twig para separação de lógica e apresentação

- Componentes reutilizáveis para header, footer e sidebar

- Sistema de breadcrumbs automático

- Gestão centralizada de meta tags e SEO

- Sistema de redirects 301 para URLs antigas

Sistema de Produtos Modernizado

Problema Atual: 17 páginas similares de tipos de mangueira com código repetido

Solução: Sistema dinâmico com:

- Template único para todos os tipos de produtos

- Banco de dados estruturado para informações de produtos

- Sistema de categorização flexível

- URLs amigáveis padronizadas

- Filtros e busca otimizada

Funcionalidades Técnicas

Segurança e Autenticação

- Sistema robusto de validação de entrada com whitelist

- Proteção contra vulnerabilidades OWASP Top 10

- Headers de segurança configurados (CSP, HSTS, X-Frame-Options)

- Sistema de logs estruturado com Monolog

- Backup automatizado com versionamento

- Monitoramento de tentativas de acesso malicioso

Performance e Escalabilidade

- Arquitetura otimizada para alta performance com cache inteligente

- Consultas de banco otimizadas com prepared statements

- Lazy loading para recursos não críticos

- Compressão de assets e otimização de imagens

- Preparação para CDN e balanceamento de carga futuro

- Monitoramento de performance com métricas detalhadas

Stack Tecnológico

Backend

- Linguagem: PHP 8.2+ (migração da versão atual)

- Framework: Slim Framework 4 para roteamento + arquitetura MVC customizada

- Banco de Dados: MySQL (mantendo compatibilidade) com Doctrine DBAL

- Template Engine: Twig 3.x para separação de lógica e apresentação

- API: Estrutura preparada para APIs RESTful futuras

- Email: PHPMailer com autenticação SMTP

- Logging: Monolog para logs estruturados

Frontend

- Framework CSS: Bootstrap 5.3 (atualização da versão 3.3.1 atual)

- JavaScript: Vanilla JS moderno (ES6+) com módulos

- Responsividade: Mobile-first design otimizado

- Otimização: Minificação automática de CSS/JS

- Imagens: Lazy loading e otimização automática

- SEO: Meta tags dinâmicas e dados estruturados

Infraestrutura e DevOps

- Hospedagem: Compatível com hospedagem compartilhada atual

- Controle de Versão: Git com repositório privado

- Dependências: Composer para gerenciamento de bibliotecas PHP

- Build: Webpack para otimização de assets

- Monitoramento: Sistema de logs e métricas de performance

- SSL: Configuração otimizada para certificados existentes

Cache e Performance

- Cache de Aplicação: Sistema multicamadas customizado

- Cache de Página: File-based cache com TTL configurável

- Cache de Dados: Redis (recomendado) ou file-based como fallback

- Compressão: GZIP configurado no servidor

- Otimização: Minificação, concatenação e compressão de assets

Integrações

- E-mail: SMTP autenticado (compatível com provedores populares)

- Analytics: Google Analytics (mantendo configuração atual)

- Tag Manager: Google Tag Manager (mantendo implementação atual)

- Formulários: Sistema unificado com validação robusta

- SEO: Schema.org, Open Graph e Twitter Cards

Segurança

- Validação: Sistema multicamadas de sanitização

- Proteção: Anti-CSRF, anti-XSS, anti-SQL Injection

- Headers: Configuração de headers de segurança

- Logs: Auditoria de ações críticas e tentativas de acesso

- Backup: Versionamento automático com retenção configurável

Metodologia de Trabalho

Processo de Modernização

1. Análise Detalhada e Planejamento (3-4 dias)

- Auditoria Completa do Código Atual: Análise aprofundada de todos os 200+ arquivos PHP identificando dependências, funcionalidades críticas e pontos de melhoria

- Mapeamento de Funcionalidades: Documentação detalhada de todas as funcionalidades existentes, formulários, integrações e fluxos de dados

- Análise de Performance Atual: Benchmarks de velocidade, análise de consultas de banco e identificação de gargalos

- Plano de Migração: Estratégia detalhada para migração sem interrupção do serviço, incluindo plano de rollback

- Definição de Prioridades: Classificação de correções por criticidade (segurança, performance, SEO, usabilidade)

2. Preparação do Ambiente e Estrutura (2-3 dias)

- Setup do Ambiente de Desenvolvimento: Configuração de ambiente local espelhando produção

- Implementação da Nova Arquitetura: Criação da estrutura MVC moderna com organização de diretórios

- Configuração do Sistema de Versionamento: Setup do Git com branches para desenvolvimento, homologação e produção

- Implementação do Sistema de Cache: Configuração da infraestrutura de cache multicamadas

- Setup de Ferramentas de Build: Configuração do Webpack para otimização de assets

3. Migração e Modernização Iterativa (Desenvolvimento em Sprints)

Sprint 1 (5-7 dias): Segurança e Estrutura Base

- Correção de todas as vulnerabilidades críticas identificadas

- Implementação do sistema de sanitização e validação

- Migração para arquitetura MVC com roteamento moderno

- Implementação do sistema de templates Twig

- Entregável: Versão segura com nova arquitetura em ambiente de homologação

Sprint 2 (4-5 dias): Sistema de Cache e Performance

- Implementação completa do sistema de cache multicamadas

- Minificação e otimização de assets (CSS/JS)

- Implementação de lazy loading para imagens

- Entregável: Sistema com performance otimizada e métricas de melhoria

Sprint 3 (3-4 dias): SEO e Formulários

- Correção dos 19 títulos duplicados com sistema dinâmico

- Implementação de meta tags dinâmicas e dados estruturados

- Unificação dos 5 formulários em sistema consistente

- Implementação do sistema de email robusto com PHPMailer

- Entregável: SEO otimizado e formulários unificados funcionais

Sprint 4 (3-4 dias): Sistema de Produtos e Finalização

- Modernização das 17 páginas de produtos com template único

- Implementação de sistema de breadcrumbs e navegação

- Otimização final de performance e testes de carga

- Implementação de sistema de monitoramento e logs

- Entregável: Sistema completo modernizado

4. Testes e Validação (2-3 dias)

- Testes Funcionais: Validação de todas as funcionalidades migradas

- Testes de Performance: Benchmarks comparativos com sistema atual

- Testes de Segurança: Verificação de correção de vulnerabilidades

- Testes de Compatibilidade: Validação em diferentes navegadores e dispositivos

- Testes de SEO: Verificação de meta tags, dados estruturados e sitemap

5. Deploy e Go-Live (1-2 dias)

- Backup Completo: Backup total do sistema atual antes da migração

- Deploy Gradual: Migração com possibilidade de rollback imediato

- Configuração de Produção: Ajustes de cache, SSL e otimizações de servidor

- Monitoramento Pós-Deploy: Acompanhamento intensivo nas primeiras 48h

- Treinamento: Orientação para equipe sobre nova estrutura e manutenção

Comunicação e Acompanhamento

- Reuniões Semanais: Apresentação de progresso e validação de entregas parciais

- Relatórios Diários: Updates por email sobre atividades realizadas e próximos passos

- Acesso ao Ambiente de Homologação: Disponibilização de ambiente para testes e validação contínua

- Canal Direto: WhatsApp/email para dúvidas urgentes e feedback imediato

- Documentação Contínua: Atualização da documentação técnica a cada sprint

Metodologia Ágil Aplicada

- Scrum Adaptado: Sprints de 5-7 dias com entregas funcionais

- TDD (Test-Driven Development): Desenvolvimento orientado por testes para garantir qualidade

- Code Review: Revisão de código para manutenção de padrões e qualidade

- Integração Contínua: Testes automatizados a cada commit

- Feedback Loops: Validação constante com stakeholders para ajustes rápidos

Prazo Total Estimado: 32 dias úteis (aproximadamente 6-7 semanas)

Marcos Importantes

- Dia 7: Plano de migração aprovado e ambiente preparado

- Dia 14: Sistema seguro com nova arquitetura funcionando em homologação

- Dia 21: Performance otimizada e SEO corrigido

- Dia 28: Sistema completo modernizado em homologação

- Dia 32: Go-live em produção com sistema totalmente modernizado

Cronograma Detalhado por Sprint

Semana 1-2: Preparação e Análise

Dias 1-4: Análise e Planejamento

- Auditoria completa dos 200+ arquivos PHP

- Mapeamento de todas as funcionalidades e dependências

- Análise de performance atual e identificação de gargalos

- Documentação de vulnerabilidades de segurança

- Plano detalhado de migração com estratégia de rollback

Dias 5-7: Preparação do Ambiente

- Setup do ambiente de desenvolvimento

- Implementação da estrutura MVC moderna

- Configuração do sistema de cache

- Setup de ferramentas de build e otimização

Semana 2-3: Desenvolvimento Sprint 1

Dias 8-14: Segurança e Estrutura Base

- Correção de vulnerabilidades críticas (SQL Injection, XSS, CSRF)

- Implementação do sistema de sanitização completo

- Migração para arquitetura MVC com roteamento

- Implementação do sistema de templates Twig

- Testes de segurança e validação da nova estrutura

Semana 3-4: Desenvolvimento Sprint 2

Dias 15-19: Cache e Performance

- Implementação do sistema de cache multicamadas

- Otimização de consultas de banco de dados

- Minificação e compressão de assets

- Implementação de lazy loading

- Benchmarks de performance e validação de melhorias

Semana 4-5: Desenvolvimento Sprint 3

Dias 20-23: SEO e Formulários

- Correção dos 19 títulos duplicados

- Implementação de meta tags dinâmicas

- Sistema de dados estruturados (Schema.org)

- Unificação dos 5 formulários existentes

- Implementação do PHPMailer com SMTP

Semana 5-6: Desenvolvimento Sprint 4

Dias 24-27: Produtos e Finalização

- Modernização das 17 páginas de produtos

- Sistema de breadcrumbs e navegação otimizada

- Implementação de logs e monitoramento

- Testes finais de integração

- Documentação técnica completa

Semana 6-7: Testes e Deploy

Dias 28-30: Testes e Validação

- Testes funcionais completos

- Testes de performance e benchmarks

- Testes de segurança e penetração

- Validação de SEO e dados estruturados

Dias 31-32: Deploy e Go-Live

- Backup completo do sistema atual

- Deploy gradual com monitoramento

- Configuração de produção otimizada

- Treinamento da equipe

- Acompanhamento pós-deploy

Flexibilidade do Cronograma

O cronograma apresentado considera uma estimativa realista baseada na complexidade identificada. Pequenos ajustes podem ser necessários durante o desenvolvimento, especialmente se forem descobertas dependências não mapeadas inicialmente. A metodologia ágil permite adaptações sem comprometer o prazo final.

Investimento

| Estimativa em horas: | 192 horas |
| --- | --- |
| Valor hora: | R$ 60,00 |
| Valor do Projeto | R$ 11.520,00 |

Formas de Pagamento

Por entregas da Sprint

- Sprint 01: (R$ 2.000,00)

- Sprint 02: (R$ 2.000,00)

- Sprint 03: (R$ 2.000,00)

- Sprint 04: (R$ 2.000,00)

- Sprint Teste e Deploy: (R$ 3.520,00)

O que NÃO está Incluído

- Hospedagem e domínio (mantém configuração atual)

- Novas funcionalidades não existentes no sistema atual

- Integrações com sistemas externos não especificadas

- Manutenção evolutiva após período de garantia

- Customizações adicionais solicitadas após aprovação do escopo

- Migração de dados de sistemas externos (se aplicável)

- Treinamentos avançados ou presenciais

Termos e Condições

Condições Gerais

- Validade da Proposta: 30 dias corridos a partir da data de envio

- Início dos Trabalhos: Após assinatura do contrato

- Prazo de Entrega: 32 dias úteis conforme cronograma, sujeito a aprovações e feedbacks do cliente

- Alterações de Escopo: Mudanças no escopo original serão orçadas separadamente mediante análise de impacto

Responsabilidades do Cliente

- Acesso ao Sistema: Fornecer acesso completo ao código fonte, banco de dados e servidor atual

- Backup de Segurança: Realizar backup completo antes do início dos trabalhos (orientação será fornecida)

- Informações Técnicas: Disponibilizar documentação existente, credenciais e informações sobre integrações

- Participação Ativa: Participar das reuniões de alinhamento e validação conforme cronograma

- Testes e Feedback: Realizar testes no ambiente de homologação e fornecer feedback nos prazos estabelecidos

- Aprovação de Entregas: Aprovar entregas parciais para continuidade do projeto

- Ambiente de Produção: Manter ambiente de produção acessível para deploy final

Responsabilidades do Prestador

- Modernização Completa: Desenvolver a solução conforme especificações e cronograma aprovados

- Comunicação Regular: Manter comunicação constante sobre progresso através de relatórios e reuniões

- Qualidade Técnica: Entregar código seguindo melhores práticas e padrões de qualidade

- Documentação: Fornecer documentação técnica completa da nova arquitetura

- Suporte Pós-Entrega: Fornecer suporte durante período de garantia conforme especificado

- Confidencialidade: Manter absoluta confidencialidade sobre informações e dados do cliente

- Backup e Rollback: Manter estratégia de rollback preparada durante todo o processo

Propriedade Intelectual

- Código Modernizado: Todo o código desenvolvido será de propriedade exclusiva do cliente

- Bibliotecas de Terceiros: Frameworks e bibliotecas mantêm suas licenças originais (open source)

- Metodologias e Conhecimento: Técnicas e metodologias aplicadas permanecem com o prestador

- Documentação: Toda documentação técnica criada será de propriedade do cliente

Garantia e Suporte

- Garantia de Funcionamento: 90 dias para correção de bugs relacionados à modernização

- Suporte Técnico: 60 dias para esclarecimento de dúvidas sobre nova arquitetura

- Exclusões da Garantia: Problemas causados por modificações não autorizadas ou falhas de infraestrutura

- Manutenção Evolutiva: Novos desenvolvimentos podem ser contratados separadamente com desconto de 15%

Observações Importantes

Compatibilidade e Migração

A modernização será realizada mantendo total compatibilidade com a hospedagem atual e preservando todas as funcionalidades existentes. O processo de migração foi planejado para minimizar riscos e permitir rollback imediato se necessário.

Manutenção da Identidade Visual

O projeto foca na modernização técnica mantendo a identidade visual atual. Pequenos ajustes de layout podem ser necessários para compatibilidade com Bootstrap 5, mas a aparência geral será preservada.

Escalabilidade Futura

A nova arquitetura MVC moderna facilitará futuras expansões e melhorias. Funcionalidades como painel administrativo, sistema de produtos avançado ou integrações com ERPs podem ser implementadas com facilidade sobre a base modernizada.

Compliance e Segurança

Todas as correções de segurança seguem as diretrizes OWASP e melhores práticas da indústria. O sistema modernizado estará em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados de formulários.

Monitoramento e Performance

Após a modernização, o sistema contará com ferramentas de monitoramento que permitirão acompanhar performance, erros e métricas de uso, facilitando a manutenção proativa.

Suporte Pós-Modernização

Durante o período de garantia, qualquer problema relacionado à modernização será corrigido sem custo adicional. Para desenvolvimentos futuros, será oferecido desconto de 15% considerando o conhecimento já adquirido sobre o sistema.

Próximos Passos

- Análise da Proposta: Revisão detalhada e esclarecimento de dúvidas técnicas ou comerciais

- Reunião de Alinhamento: Apresentação detalhada da estratégia de modernização e cronograma

- Aprovação: Confirmação do escopo, cronograma e condições comerciais

- Contrato: Formalização do acordo com termos e condições detalhados

- Kickoff: Início imediato dos trabalhos com acesso ao ambiente atual

Cronograma de Aprovação Sugerido

- Dias 1-3: Análise da proposta pelo cliente

- Dia 4: Reunião de alinhamento e esclarecimentos

- Dia 5: Aprovação e assinatura do contrato

- Dia 6: Início dos trabalhos com análise detalhada do código atual

Anexos Técnicos

Resumo dos Problemas Críticos Identificados

- Segurança: 5 vulnerabilidades críticas (SQL Injection, XSS, CSRF, includes inseguros, email não autenticado)

- Estrutura: 200+ arquivos em estrutura flat, 8.747 estilos inline, código duplicado massivo

- Performance: Ausência de cache, assets não otimizados, consultas não otimizadas

- SEO: 19 títulos duplicados, meta descriptions genéricas, ausência de dados estruturados

- Manutenibilidade: Bootstrap desatualizado (2014), dependências obsoletas, documentação inexistente

Benefícios Quantificados Esperados

- Performance: Redução de 70% no tempo de carregamento

- SEO: Correção de 19 problemas críticos identificados

- Segurança: Eliminação de 5 vulnerabilidades críticas

- Manutenibilidade: Redução de 60% no tempo de manutenção

- Escalabilidade: Arquitetura preparada para 10x o tráfego atual

Tecnologias e Versões

- PHP: Migração para 8.2+ (da versão atual não especificada)

- Bootstrap: Atualização de 3.3.1 (2014) para 5.3 (2024)

- Cache: Implementação de Redis ou file-based como fallback

- Email: Migração de mail() para PHPMailer com SMTP

- Templates: Implementação de Twig 3.x para separação de lógica